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建设项目可行性论证阶段








委托具有资质的职业卫生技术机构进行建设项目职业病危害预评价


托具有资质的职业卫生技术机构进行项目职业病危害预评价








   预评价确定职业病危害类别








★  职业病危害一般的建设项目





建设单位应当组织有关职业卫生专家对预评价报告进行评审修改，出具评审意见，向安全监管部门提交备案申请





对符合要求的安监部门予以备案，并出具备案


通知书





不符合要求的不予备案，书面通知建设单位并说明理由





建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制职业病防护设施设计专篇，并组织有关职业卫生专家进行评审





建设项目职业病防护设施竣工或者试运行完成后，建设单位委托具有资质的技术服务机构进行职业病危害控制效果评价





建设单位应当组织有关职业卫生专家对控制效果评价进行评审，对职业病防护设施自验收，向安监部门提交竣工验收备案申请及相关资料





对符合要求的安监部门


予以备案，并出具备案通知书





不符合要求的不予以备案，


书面通知建设单位并说明理由





建设单位按要求对预评价报告进行修改，向安全监管部门提交


备案申请





建设单位按要求进行整改，


向安全监管部门提交竣工


验收备案申请及相关资料





★★  职业病危害较重的建设项目





建设单位应当组织有关职业卫生专家对预评价报告进行评审修改，出具评审意见，向安全监管部门提交审核申请





安监部门组织专家进行审核，审核同意的予以批复





审核不同意的，书面通知建设单位并说明理由





建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制职业病防护设施设计专篇，并组织有关职业卫生专家进行评审








建设项目职业病防护设施竣工或者试运行完成后，建设单位委托具有资质的技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，并组织有关职业卫生专家对控制效果进行评审





建设单位向安监部门提交


竣工验收申请及相关资料





安监部门对职业病危害控制效果评价进行审查，并组织竣工验收





符合要求的予以批复





不符合要求的不予批复，书面通知建设单位并说明理由





建设单位按要求对预评价报告进行修改，向安全监管部门提交审核申请





建设单位按要求进行整改，向安全监管部门提交竣工验收申请及相关资料





★★★   职业病危害严重的建设项目





建设单位应当组织有关职业卫生专家对预评价报告进行评审修改，出具评审意见，向安全监管部门提交审核申请





安监部门组织专家进行审核，审核同意的予以批复








审核不同意的，书面通知建设单位并说明理由





建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制职业病防护设施设计专篇，并组织有关职业卫生专家进行评审





建设单位向安监部门提交建设项目职业病防护设施设计审查申请及相关资料





安监部门对建设项目职业病防护设施设计组织进行审查





同意的予以批复





不同意的书面通知建设单位并说明理由





建设项目职业病防护设施竣工或者试运行完成后，建设单位委托具有资质的技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，并组织有关职业卫生专家对控制效果进行评审








建设单位向安监部门提交竣工验收申请及相关资料





安监部门组织验收





合格的予以批复





不合格的不予以批复，书面通知建设单位并说明理由





建设单位按要求对预评价报告进行修改，向安全监管部门提交审核申请





建设单位按要求对防护设施设计进行修改，向安全监管部门提交审查申请





建设单位按要求进行整改，向安全监管部门提交竣工验收申请及相关资料








